PhotoTrail 포토트레일
진행 정리 및 다음 개발 계획

v0.2 / Android 사진 지도 관리 앱

문서 목적: 지금까지 구축한 PhotoTrail 앱 개발 환경과 자동개발 도구 흐름을 정리하고, 다음 단계에서 무엇을 어떤 순서로 진행할지 기준을 잡는다.

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 앱 이름 | PhotoTrail / 포토트레일 |
| 핵심 컨셉 | 휴대폰 사진을 날짜와 위치 기준으로 지도 위에서 다시 볼 수 있게 하는 개인 사진 관리 앱 |
| 1차 목표 | 사진 접근 권한과 MediaStore 동작 확인 후, 위치 메타데이터 기반 지도 표시 기능으로 확장 |
| 2차 목표 | GPS 동선 기록 및 사진 위치와 이동 경로를 연결한 여행/일상 기록 기능 |

# 2. 지금까지 완료한 내용

Android Studio에서 PhotoTrail 프로젝트 생성

Git 초기화 및 첫 커밋 완료

GitHub 원격 저장소 연결 및 push 완료

Jetpack Compose 기반 기본 홈 화면 생성 및 앱 실행 확인

테스트 기기를 갤럭시 Z Fold4로 정정하고 Compose/Material3 방향 유지

사진 접근 권한 요청 기능 추가 및 권한 동작 확인

현재 테스트 기기에는 사진이 없어 사진 개수는 0 또는 없음으로 확인됨

Mac mini에서 Ollama qwen3:8b 실행 및 11434 포트 외부 접근 확인

Mac mini에서 OpenClaw gateway 실행 확인: openclaw gateway --port 18789

Windows VSCode Continue에 local qwen3:8b, gemma4:4b 연동 확인

Codex Agent/CLI 설치 및 실행 화면 확인

# 3. 현재 개발 구조

| 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- |
| Windows PC | Android Studio, VSCode, Continue, Codex, PhotoTrail 프로젝트(D:\PhotoTrail) |
| Mac mini | Ollama 서버, OpenClaw gateway, Telegram 연동 중계 역할 |
| Ollama | qwen3:8b 중심, gemma4:4b 보조 |
| Continue | VSCode 안에서 로컬 모델 기반 빠른 질문/보조 코딩 |
| Codex | PhotoTrail 실제 코드 수정/리뷰/구현 작업용 |
| GitHub | PhotoTrail 코드 백업 및 변경 이력 관리 |

목표 구조: Telegram -> OpenClaw(Mac mini) -> Ollama -> Windows VSCode/Continue/Codex -> PhotoTrail -> Build -> GitHub

# 4. 현재 보류한 내용

Telegram에서 Codex를 직접 호출하여 파일을 자동 수정하는 구조는 보류

Google Maps SDK 추가는 아직 보류

Room DB 추가는 아직 보류

EXIF GPS 추출 및 지도 마커 표시는 다음 개발 단계에서 진행

GPS 동선 기록은 2차 목표로 유지

# 5. 다음 진행 계획

| 단계 | 목표 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 현재 코드 안정화 | git status 확인, 앱 실행 확인, 사진 권한 기능 상태를 커밋 |
| Step 2 | Codex 프로젝트 분석 | Codex에 프로젝트 구조 분석 요청. 파일 수정 없이 현재 구조/패키지/화면 요약 확인 |
| Step 3 | 사진 목록 최소 구현 | MediaStore에서 이미지 URI, 촬영일, displayName을 읽고 리스트로 표시 |
| Step 4 | 샘플 사진 확보 | Fold4 또는 테스트 폰에 GPS 포함 사진을 20~50장 넣고 실제 사진 데이터로 검증 |
| Step 5 | EXIF GPS 추출 | ExifInterface로 위도/경도/촬영일을 읽고 화면에 표시 |
| Step 6 | 지도 SDK 선택 | 초기 MVP는 Google Maps SDK로 빠르게 구현. 이후 필요 시 MapLibre 검토 |
| Step 7 | 지도 마커 표시 | GPS 있는 사진을 지도 위 마커로 표시하고, 같은 위치 사진은 묶어서 표시 |
| Step 8 | 날짜/시간 필터 | 전체/오늘/이번 달/사용자 지정 날짜, 시간대 필터 추가 |
| Step 9 | 로컬 DB 도입 | 대량 사진 재스캔 방지를 위해 Room DB에 메타데이터 인덱스 저장 |
| Step 10 | Telegram 자동화 재검토 | /status, /build, /diff부터 구현 후 /task 자동화로 확장 |

# 6. 다음에 Codex에 줄 추천 프롬프트

프로젝트 분석용 프롬프트:

Analyze the current PhotoTrail Android project.
Do not modify files yet.
Summarize the project structure, current implemented screens, package name, Gradle setup, and likely next development step.
Focus on whether the current Jetpack Compose structure is stable and buildable.

다음 구현용 프롬프트:

Implement a minimal Photo List checkpoint for PhotoTrail.
Requirements:
1. Keep the existing Jetpack Compose structure.
2. Do not add Google Maps SDK yet.
3. Do not add Room DB yet.
4. Use MediaStore to read image display name, URI, and date added or date taken when available.
5. Show a simple scrollable list of up to 30 images.
6. If there are no images, show an empty-state message.
7. Keep changes minimal and make sure the app builds.
8. Summarize modified files and changes.

# 7. Git 작업 기준

git status

git add .

git commit -m "Add photo list checkpoint"

git push

# 8. 다음 성공 기준

Fold4에서 PhotoTrail 앱 실행

사진 권한 허용 상태 표시

사진이 없을 때 빈 화면 메시지 표시

GPS 포함 사진을 넣으면 목록에 사진 이름/날짜가 표시

빌드 성공 후 GitHub push 완료